App-Konzept: „LearnJava" – Offline-Lern-App

Architektur-Entscheidung

WebView-basiert – ähnlich wie programmedlessons.org funktioniert:

- Inhalte (HTML + CSS) liegen lokal im assets/-Ordner der App

- Android lädt sie über WebView → funktioniert 100% offline

- Code-Blöcke, Tabellen, Farben – alles via HTML/CSS frei gestaltbar

- Kein Backend, keine Datenbank nötig

Projektstruktur (Android Studio)

text

app/

├── src/main/

│   ├── assets/

│   │   ├── chapters/

│   │   │   ├── kap01.html

│   │   │   ├── kap02.html

│   │   │   ├── kap46.html

│   │   │   └── ...

│   │   ├── style.css

│   │   └── index.json        ← Inhaltsverzeichnis (Teil, Kapitel, Titel)

│   ├── java/

│   │   └── MainActivity.java

│   │   └── ChapterActivity.java

│   └── res/layout/

│       ├── activity_main.xml  ← Inhaltsverzeichnis (RecyclerView)

│       └── activity_chapter.xml ← WebView

Umsetzungsschritte

Phase 1 – Projekt aufsetzen (1–2 Stunden)

- Neues Android-Projekt in Android Studio erstellen (Empty Activity, API 26+)

- assets/-Ordner anlegen (app/src/main/assets/)

- Eine Beispiel-HTML-Datei mit CSS erstellen und per WebView testen

Phase 2 – Inhalte konvertieren (Hauptarbeit)

- Word-Datei → Kapitel für Kapitel in HTML-Dateien umwandeln

- Einheitliches CSS für Code-Blöcke (Monospace, farbiger Hintergrund), Tabellen, Hinweisboxen

- index.json pflegen: [{"teil": 1, "kapitel": 1, "titel": "Was ist ein Computersystem?", "datei": "kap01.html"}, ...]

Phase 3 – Navigation (RecyclerView)

- MainActivity zeigt das Inhaltsverzeichnis (Teile + Kapitel gruppiert)

- Tap auf Kapitel → ChapterActivity öffnet die HTML-Datei im WebView

- Vor/Zurück-Navigation wie auf programmedlessons.org

Phase 4 – Features (optional)

- Lesezeichen / zuletzt gelesen (SharedPreferences)

- Suchfunktion über Kapiteltitel

- Nacht-Modus

Technologie-Stack

| Komponente | Technologie |
| --- | --- |
| Inhalte | HTML + CSS (lokal in assets/) |
| Anzeige | WebView mit loadUrl("file:///android_asset/...") |
| Navigation | RecyclerView + Intent |
| Daten | JSON-Datei als Inhaltsverzeichnis |
| Persistenz | SharedPreferences (letzte Seite, Lesezeichen) |

Erste Sruktur:

Struktur:

text

LinearLayout (vertikal, grauer Hintergrund)

├── LinearLayout (Header-Bar, dunkelblau, 64dp hoch)

│   └── TextView "☕ LearnJava" (weiß, bold, 20sp)

└── RecyclerView (füllt restlichen Platz)